Dodatok č.  1 k

zmluve o dielo č. 1

(ďalej len zmluva)

Uzatvorená v zmysle ustanovení §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len obchodný zákonník)

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Zlatno

Sídlo: Zlatno 62, 985 04 Zlatno

Štatutárny zástupca: Margaréta Murínová – starostka obce

IČO: 31923402

DIČ: 2021389832

Tel.: 047/4292310, 0908922106

Fax.: 047/4292310

e-mail: margaretamurinova@gmail.com

(ďalej objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Zastúpený: Ing. Milan Podhora-konateľ firmy

IČO: 36037991

DIČ: 2020081371

IČ DPH: SK2020081371

Číslo účtu: 0340498722/0900

Tel.: 0905 625 636

Fax.: 047/4327141

e-mail: stavebniny@construct-lc.sk

Zapísaný: Okresnému súdu Banská Bystrica, oddiel: sro, číslo vložky: 6099/S

(ďalej iba „zhotoviteľ“)

Dodatok sa týka Článok IV. Termíny plnenia

Pôvodné znenie:

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa Článku III. Tejto zmluvy nasledovne:

    - Termín začatia realizácie	: do 01.04.2014

    - Termín ukončenia realizácie	: do 31.05.2014 od dátumu začatia realizácie

Mení sa nasledovne:

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa Článku III. Tejto zmluvy nasledovne:

    - Termín začatia realizácie	: do 02.09.2014

    - Termín ukončenia realizácie	: do 31.03.2015 od dátumu začatia realizácie

- Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.

- Zmluvné strany sa zaväzujú ustanovenia tohto dodatku ku zmluve dobrovoľne plniť a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

- Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných strán .

V Zlatne  dňa, 15.08.2014				V Lučenci dňa, 15.08.2014

Za objednávateľa						Za zhotoviteľa

------------------------------------------------				------------------------------------------------